# ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА №

| « » ___________ 2012 г. | г. Калининград |
| --- | --- |

Федеральное государственное унитарное предприятие «Калининградское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора, Лялюк В.А., действующего на основании Устава, c одной стороны  и _______, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________, действующего на основании _______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется из своих материалов, своими силами и средствами, в сроки установленные настоящим договором выполнить работы по капитальному ремонту фасада и кровли здания ФГУП «Калининградское ПрОП» (далее – Объект), в соответствии с Приложением № 1 к договору, включая возможные работы, определенно не упомянутые в техническом задании, но необходимые для сдачи объекта Подрядчиком в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Срок выполнения работ:

Начало работ: день, следующий за днем подписания  договора Сторонами, но не позднее 30 июля 2012 года.

Срок окончания работ: 50 календарных суток с момента заключения договора.

Место выполнения работ: г. Калининград, Проспект Победы, дом. 43.

Доставка материалов и оборудования до места выполнения работ осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счёт.

1.2. Виды (объем) работ, производимые Подрядчиком по настоящему договору включают:

а) работы указанные в техническом задании Заказчика (Приложение № 1 к настоящему договору)

б)  возможные работы, не упомянутые в техническом задании Заказчика, но необходимые для сдачи Объекта Подрядчиком в состоянии, обеспечивающем их нормальную эксплуатацию, в том числе работы, предусмотренные технологиями, принятыми для аналогичного вида работ и необходимыми для их полного завершения с надлежащим качеством.

в) работы по изготовлению исполнительской документации на работы указанные в п.п. «а)»  и «б)» настоящего пункта.

1.3. Работы в пункте 1.2. настоящего договора выполняются иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) Подрядчика

1.4. Представителями Заказчика по настоящему договору являются директор и главный инженер ФГУП «Калининградское ПрОП». Представители Заказчика осуществляют контроль за ходом исполнения договора.

Представители Заказчика имеют право:

- предъявлять и подписывать претензии;

- участвовать в переговорах от имени Заказчика;

- подписывать график производства работ;

- принимать участие в подписании актов приемки выполненных работ;

- подписывать акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, акты обнаруженных дефектов;

-  проверять и своей подписью подтверждать записи в журнале выполненных работ.

- осуществлять технический надзор и контроль за объемом работ и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего договора и технического задания;

- проводить контрольный обмер;

- осуществлять контроль за соблюдением мер пожарной и электрической безопасности.

2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора является твердой и составляет __________ (включая НДС – для организаций, являющихся плательщиками НДС).

Цена договора включает стоимость работ, стоимость материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком, а также все издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, НДС (для организаций, являющихся плательщиками НДС), командировочных, транспортных расходов, страхования, налогов, сборов, заработной платы, погрузку и вывоз строительного мусора, затраты на выполнение работ указанных в пункте 1.2. настоящего договора, прочих услуг и других обязательных платежей предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.2. Подрядчик предоставляет банковскую гарантию на сумму, составляющую 30% от цены договора, указанной в п. 2.1. настоящего договора.

2.3. Предусмотрено авансирование в размере 30 % цены договора, после подписания договора Сторонами в течение 10 банковских дней после предоставления выставленного Подрядчиком счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Окончательный расчет производится в течение 15 банковских дней после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), на основании предъявленных Подрядчиком счета и счет - фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Оплата за выполненные работы производится за счет собственных средств заказчика. Пеня и штрафы за просрочку исполнения обязательств по оплате договора не предусмотрены

2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, Заказчик производит оплату по договору за вычетом размера неустойки, начисленной Заказчиком в соответствии с пунктом 6.5. настоящего договора.

2.6. Представитель Заказчика или назначенные ими лица (по доверенности) обязаны осуществлять контроль за использованием Подрядчиком денежных средств, выделенных на выполнение работ, путем направления запроса в адрес Подрядчика о предоставлении финансовых документов подтверждающих целевое использование полученных денежных средств в качестве авансирования заказа.

2.7. В случае выявления Представителями Заказчика у Подрядчика нецелевого использования денежных средств, выделенных на выполнение работ в качестве авансирования заказа, Подрядчик уплачивает неустойку в размере  30 % от суммы аванса.

2.8. Подрядчик обеспечивает возврат денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней со дня извещения Подрядчика Заказчиком об установлении факта не использования в установленные сроки, либо использования не по целевому назначению денежных средств.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик обязан:

3.1. В течение одного дня после подписания договора, представить на утверждение Представителю Заказчика  график производства работ по настоящему договору, а также копию приказа о назначении старшего бригады рабочих и приказа о назначении лица, ответственного за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте. Объем выполняемых  работ должен соответствовать объему работ определенному в Приложение № 1 к настоящему договору, а так же включать возможные работы не упомянутые в техническом задании, но необходимые для сдачи объекта Подрядчиком в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию.

3.2. Качественно выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, техническим заданием, действующими нормами, правилами и регламентами выполнения работ, техническими условиями, предъявить Объект в полной готовности с комплектом исполнительной технической документации приемной комиссии, назначенной Заказчиком.

3.3. Выполнить работу из своих материалов, своими силами и средствами.

3.4. Все работники подрядчика, осуществляющие работы на объекте, должны иметь все необходимые допуски на проведение соответствующих видов работ, в том числе допуски к проведению высотных работ. Все работники подрядчика, не являющиеся гражданами Российской Федерации, должны иметь действующие разрешения на работу в РФ, оформленные в соответствии с миграционным законодательством.

3.5. Оформить исполнительную документацию в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

3.6. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, установленного  п. 7.3. настоящего договора.

3.7. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на Объекте, в точках подключения в соответствии с указаниями эксплуатирующих служб Заказчика.

3.8. Обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды.

3.9. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Представителем Заказчика готовых отдельных конструкций и скрытых работ с составлением актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ, подписываемых обеими сторонами. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Представителя  Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Представителя Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет эту часть скрытых работ.

3.10. Не нарушать производственный цикл предприятия и не создавать препятствий в работе сотрудникам Заказчика.

3.11. Обеспечить содержание и уборку объекта ремонта и прилегающей территории с соблюдением норм пожарной и технической безопасности,  производственной санитарии, а также чистоту въезжающего и выезжающего транспорта.

3.12. Осуществить страхование строительных рисков.

3.13. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками.

3.14. Немедленно известить Представителя Заказчика до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.15. Передать Представителю Заказчика  в трехдневный срок со дня окончания работ  подписанные Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) и акты приемки выполненных работ (ф. № КС-2), счет и счет-фактуру для оплаты выполненных работ.

3.16. При составлении справки о стоимости выполненных работ (ф. № КС-3) указать отдельными строками стоимость ремонтных работ, стоимость оборудования и прочих затрат.

3.17. При готовности Объекта к сдаче, известить об этом Заказчика письменно или по факсу: (4012) 21-52-82, 21-08-27.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязан:

4.1. Передать в течение суток Подрядчику, после подписания настоящего договора, Объект пригодный для выполнения работ.

4.2. Осуществлять контроль и технический надзор за производством работ (объемами, качеством и сроками выполнения работ) в соответствии с техническим заданием, условиями настоящего договора и требованиями действующего законодательства.

4.3. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ.

4.4. Не позднее 15 рабочих дней, с момента получения Акта сдачи-приемки выполненных работ  (Два экземпляра) от Подрядчика вернуть подписанный один экземпляр Акта Подрядчику, либо направить мотивированный отказ от подписания Акта в письменной форме.

5. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЁМКА РАБОТ

5.1. Подрядчик за 48 часов до готовности к сдаче, письменно или по телефону извещает Представителя Заказчика о готовности отдельных конструкций и скрытых работ.

Готовность подтверждается двухсторонним актом промежуточной приемки и актом освидетельствования скрытых работ.

5.2. Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ (ф. № КС-6) с начала производства работ на объекте, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Представителя Заказчика и Подрядчика. Журнал ведется по Объекту на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Еженедельно Представитель Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.

5.3. В случае обнаружения Представителем Заказчика недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двухстороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены, установленной в пункте 2 настоящего договора, устранить недостатки выполненных работ и обеспечить их надлежащее качество.

В случае отказа Подрядчика подписать двухсторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

5.4. Работы, выполненные Подрядчиком с изменением или отклонением от Приложения № 1 к настоящему договору, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

5.5. Заказчик назначает своего Представителя на Объект, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет технический надзор и контроль за объемом работ и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и приложений к нему.

5.6. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком производится приемной комиссией, назначенной Заказчиком, по акту приемки выполненных работ (ф. КС-2). При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

5.7. Работа считается выполненной после утверждения сторонами акта приемки выполненных работ.

5.8. Представители Заказчика  имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ на объекте.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Подрядчик несет материальную ответственность за сохранность, утрату или повреждение используемых при производстве работ материалов, конструкций и оборудования.

6.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору и соблюдение графика выполнения работ.

6.4. Подрядчик несет ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение Объекта и его составных частей, до даты утверждения акта приемки выполненных работ Заказчиком.

6.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ предусмотренных настоящим договором, Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

6.6. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 30% от его цены.

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств.

6.8. Стороны по настоящему договору освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

7.1. Подрядчик гарантирует, что качество материалов, оборудования, конструкций, применяемых им для производства работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.2. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии техническим заданием, действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.

7.3. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом указанных в техническом задании показателей и возможность эксплуатации объекта без проведения ремонта на протяжении гарантийного срока в течение 36 месяцев со дня утверждения акта приемки выполненных работ Сторонами и несет ответственность за отступление от них.

7.4. Если в течение гарантийного срока, установленного п. 7.3. настоящего договора, обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 1 месяца со дня уведомления. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной независимой экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае обоснованных претензий со стороны Заказчика, Подрядчик обязан устранить установленные дефекты и оплатить расходы по проведению экспертизы.

8.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, по соглашению сторон или по решению суда. Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Датой начала действия настоящего договора является день, следующий за днем подписания  его Сторонами.

9.2. Датой окончания действия настоящего договора является дата исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим договором, направляется в письменной форме курьером, почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензий во всех случаях не должен превышать одного месяца со дня получения одной стороной претензии другой стороны.

12.2. Все споры, возникшие в процессе заключения и исполнения настоящего договора, решаются Сторонами путем переговоров. При не достижении соглашения Сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.

12.3. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   УСЛОВИЯ

13.1. При изменении реквизитов, Стороны извещают друг друга документом, подписанным руководителем и главным бухгалтером и заверенным печатью организации.

13.3. По вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1. Техническое задание (Приложение № 1 к контракту).

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: _____________________ | ПОДРЯДЧИК: ___________________ |
| --- | --- |